WEB | Volný projekt

# Instrukce k projektu

# Informace o projektu

Výstupem tohoto dlouhodobého projektu bude webová stránka nakódovaná dle grafického návrhu.

## Výběr tématu projektu

- Výběr tématu zpracovávaného webu je na vás – může jít například o vaše osobní portfolio, web pro člena rodiny (např. živnostníka), váš osobní projekt apod.

- Pokud to bude služba, tak reálná = vaše, ale ne obecně „dělám weby“, „fotím akce“, … – čím konkrétnější a uchopitelnější téma, tím snazší výroba podkladů.

- Další instrukce najdete v zadání projektu v předmětu MME.

## Harmonogram

| Termín kontroly | Aktivita | Očekávaný výstup |
| --- | --- | --- |
| pá 17. 4. | Založení projektu | V repozitáři založen projekt + GitHub Pages. |
| stř 22. 4. | Vytvoření konceptu | Do repozitáře přidáno README.md s - odkazem na plátno ve Figmě (případně i Canva), - odkazem na GitHub Pages, - názvem a popis webu (téma webu, očekávatelný obsah, co je cílem, jaké má web stránky a strukturu). |
| ne 3. 5. (pá = statní svátek) | Grafické zpracování (mobil) | Navržena mobilní verze webu – jasná struktura webu a obsah (text, vygenerované obrázky, ...). |
| pá 8. 5. (statní svátek) | Konzultace Grafické zpracování (mobil) | Offline zpětná vazba k mobilním návrhům. |
| pá 15. 5. (Majáles) | Grafické zpracování (mobil + desktop) | Hotová mobilní i desktop verze grafického návrhu. Začínáte kódovat. |
| pá 22. 5. | Kódování a Konzultace | Na hodině procházíme kód webu, zpětná vazba a její zapracovávání. Průběžné hodnocení. |
| pá 29. 5. (praxe) | Kódování | Kódujete jako o závod (+200 % obvyklého výkonu). |
| pá 5. 6. (praxe) | Odevzdání výstupů projektu | Odevzdání projektu – v repozitáři je kód webu, Figma návrh je kompletně hotov, materiály pro MME odevzdány, vše splněno. |

# Očekávané výstupy

## Koncept projektu a příprava obsahu

- Textový obsah generujte např. s Gemini, Chat GPT, ...

- Obrázky generujte např. Canva AI, Leonardo AI

- Ikony a piktogramy (+ využití ligatur): ❍ IcoMoon App - Icon Font, SVG, PDF & PNG Generator.

## Grafický návrh

- Kompletně zpracovaný grafický návrh webové stránky v nástroji Figma.

- Držte průběžně aktualizované k nahlédnutí a hodnocení ve vašem plátnu ve Figma.

- Návrh pro mobil (např. 360w) až desktop (2540w).

- Počet vizuálních „skic“ bude odpovídat reálnému počtu změn layoutu nutných k úspěšnému zvládnutí kompletně adaptivního + responzivního webu.

### Doporučení

- Web navrhujte tak, aby splňoval definované cíle (vím, k jakému účelu bude web využíván + znám cílovou skupinu apod.) – to mi šablonové návrhy nevyřeší!

- Využívejte layout grid – stejná odsazení obsahu od krajů plátna (obsah „lícuje“).

- Paletu barev a volbu písma definujte přes local styles (zajistí jednotnost stylů napříč plátny).

- Pro typicky flex chování využívejte auto layout.

- CTA a jiné akční prvky navrhujte dostatečné velké tak, aby byly na mobilu snadno stisknutelné

- Standardní velikost běžného textu (stať) volím 16px (defaultně 1 rem), větší velikost = 1.25x/1.5x/1.75x/… standardní velikosti, 
minimální velikost = 12–14px. Volbu velikosti textu opticky zhodnoťte přes náhled „present mode“.

- Při návrhu zohledňujte thumb rule design – oblasti snadného stisknutí prvků na mobilu.

## Webová stránka

- Je plně responzivní a nakódovaná metodou mobile-first,

- Web obsahuje Favicon,

- Navigace webu je řešena s ohledem na množství stránek – ne vždy je nutné hamburger menu = menší počet položek navigace se vyrovnat do řádku / sloupce.

- Držte průběžně k nahlédnutí a hodnocení v repozitářích na GitHub. V branch main se nachází zdrojový kód webu, v druhé větvi repozitáře web po sestavení (build), tzn. nasazený obsah s GitHub Pages.

### Rozsah webu

Minimálně 3 unikátní stránky webu, kde bude využito:

- Galerie – zpracována v CSS Grid, interaktivní a proklikávatelná (JSLightGallery), nebo využít Swiper (JSSwiper),

- Formulář – např. kontaktní/poptávkový formulář – nevytvářejte obsluhu formuláře, bude statický,

- CSS Animace – integrace vaší libovolné CSS animace do webu.

### Doporučení

- Pro layout webu volte techniku Grid.

- Pro skládání vnitřního obsahu webu volte flexbox nebo spíše grid (s ohledem na očekávané chování).

- Používejte CSS layers.

# Hodnocení projektu

Projekt bude hodnocen po dílčích položkách harmonogramu

- Koncept projektu,

- Grafický návrh webu,

- Kódování (výroba) webu,

- Kompletace a průběžné zapracování zpětné vazby.